JETHOS PROTOCOL

# PoC & Implementation Roadmap

Primo vault USDC Conservativo e fasi successive

Versione 0.1 · 22 luglio 2026

Stato: bozza di lavoro consolidata

# Base documentale e stato delle informazioni

Fonti iniziali fornite: Plan_baseasssetabstraction.md; explenation_file.md; plan_baseasset_phases.md.

Decisioni consolidate: risposte e chiarimenti forniti nella conversazione fino al 22 luglio 2026.

Regola di prevalenza: quando un documento iniziale descrive una fase come futura ma la conversazione conferma che è stata implementata, il documento riporta entrambe le informazioni e considera la decisione più recente come stato corrente dichiarato.

# 1. Obiettivo del PoC

Dimostrare che il core multi-base-asset, i tre plugin esistenti, l’accounting ERC-4626, la riserva dinamica e lo Strategy Engine possono gestire un vault USDC in modo verificabile e recuperare integralmente il capitale in condizioni normali.

PoC 1A: USDC Conservativo, Arbitrum, supply-only, Aave V3 + Morpho Blue + Euler V2, circa 100 USDC personali, test privato.

# 2. Parametri iniziali

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Base asset | USDC |
| Profilo | Conservativo |
| Chain | Arbitrum |
| Cap iniziale | 100 USDC effettivi; cap di contratto poco superiore per test controllati. |
| Riserva min/target/max | 35% / 45% / 55% |
| Strategie | Supply-only nei mercati approvati. |
| Borrowing | Escluso dal PoC 1A. |
| Share | ERC-4626, 18 decimali. |
| Prelievi | Sincroni. |
| Oracle | Chainlink; staleness da verificare nei contratti. |
| APY obiettivo | Almeno 2–3% annuo netto sul NAV, se disponibile senza violare il profilo. |
| Fee di deposito | 0,10% nel PoC, salvo riconsiderazione per test contabili. |
| Altre fee | Zero nel PoC. |
| Upgrade | Immediato nel PoC privato. |
| Periodo iniziale | Almeno una settimana di prove intensive; stabilità più lunga prima di capitale pubblico. |

# 3. Conseguenza della riserva sull’APY

Con riserva target del 45%, soltanto il 55% del NAV viene investito. Per ottenere il 2–3% netto sul NAV, la parte investita deve produrre un rendimento superiore, prima di gas e fee. Il PoC deve mostrare separatamente APY delle strategie, APY lordo del vault e APY netto sul NAV.

# 4. Fasi

| Fase | Contenuto | Criterio di uscita |
| --- | --- | --- |
| 1A — Lending Optimizer | Supply-only, tre protocolli, riserva, ERC-4626, harvest semplice. | Accounting e prelievi invarianti; zero perdita non spiegata. |
| 1B — Borrowing Strategy | Una strategia, un asset borrowed, HF e unwind completi. | Monitoraggio e deleverage testati in scenari estremi. |
| 1C — ETH/BTC/LST | Swap, LST, esposizioni coperte, strategie concatenate. | Delta e rischio misurabili; unwind e pricing robusti. |
| 2 — Multi-vault | Famiglie e profili aggiuntivi su Arbitrum. | Cap e risk score formalizzati. |
| 3 — Multi-chain indipendente | Replica su altre EVM senza bridge. | Config e test per chain. |
| 4 — Composability | Vault superiori e, successivamente, cross-chain share. | DAG, queue e bridge risk auditati. |

# 5. Test minimi PoC 1A

| Area | Test |
| --- | --- |
| ERC-4626 | deposit/mint/withdraw/redeem, preview, arrotondamenti, zero share. |
| Donazioni | Prima e dopo depositi, vault quasi vuoto, attacco di inflation. |
| Decimali | USDC 6 → share 18, importi minimi e massimi. |
| Accounting | totalAssets = riserva + posizioni − debiti; nel 1A debiti zero. |
| Plugin | Supply/withdraw Aave, Morpho, Euler e fallimenti. |
| Ribilanciamento | Spostamento, batch/progressivo, APY post-allocazione. |
| Riserva | Sotto minimo, dentro banda, sopra massimo. |
| Pause | Depositi, plugin, withdraw-only, keeper rotation. |
| Upgrade | Persistenza di stato e rollback procedure. |
| Oracle | Stale/invalid → operazioni falliscono. |

# 6. Criteri di accettazione

Tutti i depositi ricevono share coerenti e nessuna operazione produce zero share.

Il prezzo per share non diminuisce senza una causa economica tracciabile.

Ogni prelievo sincrono restituisce l’importo previsto o fallisce atomicamente.

Non esistono trasferimenti amministrativi arbitrari del capitale.

Il vault può recuperare tutto il capitale dai tre protocolli nei test normali.

Donazioni non consentono estrazione di valore superiore a quanto apportato.

Il backend non può superare hard limit on-chain.

Due keeper non possono eseguire due volte la stessa operazione.

La riconciliazione tra backend e chain non presenta differenze non spiegate.

Le pause mantengono disponibili repay e uscita quando tecnicamente possibile.

# 7. Condizioni di stop

Errore o incertezza nel NAV.

Differenza contabile non spiegata.

Oracle stale o anomalo.

Plugin incapace di ritirare l’importo atteso.

Perdita non spiegata anche minima.

Operation replay o permessi eccessivi.

Upgrade che altera lo stato in modo inatteso.

# 8. Roadmap tecnica derivata dai file iniziali

La roadmap originaria prevedeva Base Asset Abstraction, validazione dei tre pool su Arbitrum, config multi-chain, nuovi plugin e piramide. Poiché la Base Asset Abstraction è dichiarata implementata, il prossimo lavoro si concentra su verifica del codice, ERC-4626, PoC 1A e consolidamento dei plugin.

Verificare il repository contro la documentazione multi-base-asset.

Integrare o allineare ERC-4626.

Implementare protezioni donation/inflation.

Definire e testare il vault USDC Conservativo 1A.

Consolidare monitoraggio e keeper ridondanti.

Passare a borrowing 1B soltanto dopo gli acceptance criteria.

Produrre specifiche separate per ogni nuovo protocollo e strategia.